SPECYFIKACJA TECHNICZNA

System Zarządzania Kwaterami i Rezerwacjami
COP Kartoszyno

Załącznik nr 1 do Umowy o Dzieło

Dokodu × COP Kartoszyno
Kwiecień 2026

Wersja 1.0

# Spis treści

1. Informacje ogólne

2. Architektura techniczna

3. Struktura fizyczna obiektu

4. Role i uprawnienia

5. Moduły funkcjonalne

5.1. Logowanie i bezpieczeństwo

5.2. Panel główny

5.3. Oś czasu — widok Gantta

5.4. Zarządzanie rezerwacjami

5.5. Tetris Engine — inteligentna alokacja pokoi

5.6. Lokale i pokoje — zarządzanie

5.7. CRM kontrahentów

5.8. Rozliczenie miesięczne do faktur

5.9. Protokoły zdawczo-odbiorcze

5.10. System usterek

5.11. Rejestr lokatorów

5.12. Portal Koordynatora firmy

5.13. Wersja mobilna

5.14. Analityka i statystyki

6. Wymagania niefunkcjonalne

7. Harmonogram wdrożenia

8. Warunki odbioru

# 1. Informacje ogólne

## 1.1. Cel dokumentu

Niniejszy dokument stanowi specyfikację techniczną systemu informatycznego do zarządzania kwaterami pracowniczymi COP Kartoszyno. Dokument jest załącznikiem do Umowy o Dzieło i definiuje zakres funkcjonalny, wymagania techniczne oraz kryteria odbioru systemu.

## 1.2. Strony

| Zamawiający | Wykonawca |
| --- | --- |
| COP Kartoszyno | Dokodu |
| Wojciech Lubowiedzki | Kacper Sieradziński |
| Kartoszyno (woj. pomorskie) | ul. Kosynierów 76/22, 84-230 Rumia |
|  | kacper@dokodu.it ¦ +48 508 106 046 |

## 1.3. Definicje

| Termin | Definicja |
| --- | --- |
| Budynek | Jeden z trzech budynków obiektu (A, B, C). |
| Moduł | Segment budynku z osobnym wejściem z zewnątrz. Każdy budynek ma 8 modułów (4 parter, 4 piętro). |
| Lokal | Mieszkanie w module ze wspólną łazienką i kuchnią, zawierające 1–3 pokoi. |
| Pokój | Najmniejsza jednostka wynajmu. Zamykany na klucz, 2–4 łóżka. |
| Kontrahent / Firma | Firma wynajmująca pokoje dla swoich pracowników. |
| Koordynator | Przedstawiciel firmy wynajmującej, odpowiedzialny za swoich pracowników w obiekcie. |
| Lokator | Osoba fizyczna zakwaterowana w pokoju, pracownik firmy wynajmującej. |
| Rezerwacja | Przypisanie pokoju do firmy na określony okres z ustaloną stawką. |
| Usterka | Zgłoszenie awarii lub uszkodzenia — eksploatacyjna lub dewastacyjna. |
| Protokół | Dokument zdawczo-odbiorczy sporządzany przy zameldowaniu/wymeldowaniu. |

# 2. Architektura techniczna

## 2.1. Stack technologiczny

| Warstwa | Technologia |
| --- | --- |
| Frontend | Next.js 16, React 19, Tailwind CSS 4 |
| Backend | Next.js API Routes (Node.js 22) |
| Baza danych | SQLite (better-sqlite3) z Prisma ORM 7 |
| Konteneryzacja | Docker (Alpine Linux), Docker Compose |
| Reverse proxy | Nginx z certyfikatem SSL (Let's Encrypt) |
| Hosting | Serwer VPS, domena klienta lub subdomena dev.dokodu.it |

## 2.2. Wymagania sprzętowe użytkownika

System działa w przeglądarce internetowej — nie wymaga instalacji oprogramowania. Obsługiwane urządzenia: komputer (Windows, Mac, Linux), tablet, smartfon. Obsługiwane przeglądarki: Chrome, Firefox, Safari, Edge (aktualne wersje).

## 2.3. Dostęp do systemu

System dostępny pod adresem HTTPS z ważnym certyfikatem SSL. Dostęp wymaga logowania (email + hasło). Sesja użytkownika ważna 7 dni. System działa pod ścieżką /wynajem (np. https://domena.pl/wynajem).

# 3. Struktura fizyczna obiektu

System odwzorowuje fizyczną strukturę obiektu COP Kartoszyno w czterostopniowej hierarchii:

Budynek → Moduł → Lokal → Pokój

## 3.1. Parametry obiektu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Budynki | 3 (A, B, C) |
| Moduły na budynek | 8 (4 parter, 4 piętro) |
| Lokale na moduł | 4–8 (zależnie od budynku) |
| Pokoje w lokalu | 1–3 |
| Łóżka w pokoju | 2–4 |
| Łączna pojemność | ~400–500 łóżek |

## 3.2. Oznaczenia lokalizacji

System stosuje notację hierarchiczną: Budynek.Moduł.Lokal.Pokój. Przykład: B.1.6.2 oznacza Budynek B, Moduł 1, Lokal 6, Pokój 2.

## 3.3. Statusy lokali

| Status | Opis |
| --- | --- |
| Wolny (zielony) | Żaden pokój w lokalu nie jest zarezerwowany. |
| Zajęty (czerwony) | Wszystkie pokoje zarezerwowane. |
| Częściowo zajęty (żółty) | Część pokoi zarezerwowana, część wolna. |
| Na wypowiedzeniu (fioletowy) | Aktywna rezerwacja z wypowiedzeniem. |
| Konserwacja (szary) | Lokal wyłączony z użytku (remont, awaria). |

## 3.4. Zasada wyłączności pokoju

Firmy mogą się mieszać w modułach i lokalach, ale NIE w pokojach. Jeden pokój = jedna firma w danym okresie.

# 4. Role i uprawnienia

System definiuje trzy role użytkowników z różnym poziomem dostępu:

| Funkcja | Zarząd | Recepcja | Koordynator |
| --- | --- | --- | --- |
| Panel główny | ✓ | ✓ | ✓ (własna firma) |
| Oś czasu (Gantt) | ✓ | ✓ | — |
| Zarządzanie rezerwacjami | ✓ | ✓ | — |
| Nowa rezerwacja (Tetris Engine) | ✓ | ✓ | — |
| Lokale i pokoje | ✓ | ✓ | ✓ (podgląd) |
| CRM kontrahentów | ✓ | ✓ | — |
| Rozliczenie miesięczne | ✓ | — | — |
| Protokoły zdawczo-odbiorcze | ✓ | ✓ | — |
| System usterek — zgłaszanie | ✓ | ✓ | ✓ |
| System usterek — rozwiązywanie | ✓ | ✓ | — |
| Rejestr lokatorów — podgląd | ✓ | ✓ | ✓ (własna firma) |
| Rejestr lokatorów — dodawanie/usuwanie | ✓ | ✓ | ✓ (własna firma) |
| Wyszukiwanie lokatorów po nazwisku | ✓ | ✓ | — |
| Analityka i statystyki | ✓ | — | — |

# 5. Moduły funkcjonalne

## 5.1. Logowanie i bezpieczeństwo

System chroniony loginem (email) i hasłem. Po zalogowaniu użytkownik jest przekierowywany do widoku odpowiedniego dla swojej roli. Sesja przechowywana w bezpiecznym cookie (httpOnly, secure, sameSite). Czas trwania sesji: 7 dni.

Wymagania:

Formularz logowania z polami email i hasło.

Komunikat błędu przy nieprawidłowych danych.

Automatyczne przekierowanie po zalogowaniu: Zarząd/Recepcja → Panel główny, Koordynator → Portal koordynatora.

Przycisk wylogowania w menu bocznym.

Ekran logowania z logo COP Kartoszyno i przyciskami szybkiego logowania na role (tryb demo).

Rys. 1 — Ekran logowania

## 5.2. Panel główny

Centralny punkt systemu z natychmiastowym wglądem w stan obiektu.

Wymagania:

Sekcja „Usterki" — lista otwartych usterek z tytułem, typem, lokalizacją i czasem oczekiwania. Kliknięcie rozwija szczegóły.

Sekcja „Rozliczenie miesięczne" — podsumowanie kwot do zafakturowania per firma w bieżącym miesiącu. Nawigacja po miesiącach (poprzedni/następny). Widoczne tylko dla roli Zarząd.

Łączna kwota do zafakturowania na dole sekcji rozliczeniowej.

Rozwinięcie firmy w rozliczeniu: szczegóły per pokój (numer, łóżka, dni, stawka, kwota).

Rys. 2 — Panel główny z usterkami i rozliczeniem

## 5.3. Oś czasu — widok Gantta

Wizualizacja obłożenia obiektu w czasie. Pokoje na osi Y, dni na osi X.

Wymagania:

Wyświetlanie rezerwacji jako kolorowych pasków na osi czasu.

Kolorowanie wg statusu: aktywna, potwierdzona, na wypowiedzeniu, zakończona.

Nazwa firmy widoczna na pasku rezerwacji.

Przewijanie w przeszłość i przyszłość.

Filtrowanie po budynku.

Responsywny widok — dostosowanie do szerokości ekranu.

Rys. 3 — Widok Gantta z rezerwacjami

## 5.4. Zarządzanie rezerwacjami

Pełne zarządzanie cyklem życia rezerwacji — od utworzenia po zakończenie.

Wymagania:

Lista rezerwacji z kolumnami: pokój, firma, daty, liczba gości, status, kwota.

Statusy rezerwacji: potwierdzona, aktywna, na wypowiedzeniu, zakończona, anulowana.

Wyszukiwarka i filtry (po firmie, statusie, dacie).

Edycja dat, statusu, liczby gości.

Anulowanie rezerwacji z polem „powód anulowania".

Eksport listy rezerwacji do pliku CSV.

Rys. 4 — Lista rezerwacji

## 5.5. Tetris Engine — inteligentna alokacja pokoi

Algorytm optymalnego rozmieszczania gości w pokojach, minimalizujący liczbę pustych łóżek (utracony przychód).

Wymagania:

Formularz: wybór firmy, liczba gości, daty pobytu.

Automatyczne cenowanie na podstawie stawki firmy.

Algorytm greedy bin-packing — proponuje pokoje minimalizujące puste łóżka.

Wyświetlenie propozycji: lista pokoi, pojemność, cena za łóżko, łączny koszt.

Możliwość zatwierdzenia lub odrzucenia propozycji.

Uwzględnianie dostępności (brak kolizji dat, status lokalu ≠ konserwacja).

Rys. 5 — Tetris Engine — inteligentna alokacja pokoi

## 5.6. Lokale i pokoje — zarządzanie

Przeglądanie struktury obiektu z natychmiastową informacją o statusie obłożenia. Widok hierarchiczny z możliwością podglądu szczegółów każdego lokalu.

Wymagania:

Zakładki budynków (A, B, C) — przełączanie widoku.

Filtry: piętro (parter/piętro/wszystkie), numer modułu (1–8).

Legenda kolorów statusów.

Lista lokali z informacją: numer, liczba pokoi, łóżek, firma, status, data końca.

Kliknięcie lokalu otwiera panel boczny (slide-over) z zakładkami:

— Zakładka „Pokoje": lista pokoi z pojemnością, rezerwacją (firma, daty), listą lokatorów.

— Zakładka „Historia i usterki": historia rezerwacji oraz zgłoszone usterki.

Przycisk „Ustaw konserwację" / „Oznacz jako dostępny" w panelu lokalu.

W każdym pokoju lista aktywnych lokatorów z możliwością kliknięcia (→ profil lokatora z historią).

Przycisk „Dodaj lokatora" w zajętym pokoju z autocomplete (patrz 5.11).

Ostrzeżenie „Brak wpisanych lokatorów" gdy pokój jest zajęty ale nie ma przypisanych osób.

Rys. 6 — Lista lokali z kolorami statusów

Rys. 7 — Panel boczny lokalu ze szczegółami pokoi

## 5.7. CRM kontrahentów

Baza firm wynajmujących pokoje w obiekcie.

Wymagania:

Lista firm z polami: nazwa, NIP, osoba kontaktowa, telefon, email, stawka za łóżko.

Wyszukiwarka po nazwie firmy.

Dodawanie nowej firmy.

Edycja danych firmy.

Stawka za łóżko (PLN/dobę) — negocjowana indywidualnie per firma.

Rys. 8 — Lista kontrahentów

## 5.8. Rozliczenie miesięczne do faktur

Automatyczne wyliczenie kwot do zafakturowania per firma w wybranym miesiącu. Widoczne wyłącznie dla roli Zarząd.

Wymagania:

Tabela rozliczeniowa: firma, łączna kwota za miesiąc.

Nawigacja po miesiącach (poprzedni/następny/bieżący).

Rozwinięcie firmy: szczegóły per pokój — numer pokoju, liczba łóżek, dni pobytu, stawka, kwota.

Łączna kwota do zafakturowania na dole tabeli.

Model cenowy: firma płaci za pełną pojemność pokoju (nie za liczbę gości).

Okres rozliczeniowy: miesiąc kalendarzowy.

Rys. 9 — Rozliczenie miesięczne z podsumowaniem per firma

## 5.9. Protokoły zdawczo-odbiorcze

Cyfrowy dokument sporządzany przy zameldowaniu i wymeldowaniu gości.

Wymagania:

Tworzenie protokołu przypisanego do rezerwacji.

Pola: data zameldowania, data wymeldowania, lista gości, stan pokoju, notatki.

Załączanie zdjęć (np. stan pokoju przy zameldowaniu).

Podpis cyfrowy na ekranie dotykowym.

Lista protokołów z wyszukiwarką.

Rys. 10 — Formularz protokołu zdawczo-odbiorczego

## 5.10. System usterek

Zgłaszanie i śledzenie usterek w obiekcie. Dwa typy: eksploatacyjna (zużycie) i dewastacyjna (celowe uszkodzenie).

Wymagania:

Formularz zgłoszenia: tytuł, opis, typ (eksploatacyjna/dewastacyjna), lokalizacja (kaskadowy wybór: budynek → moduł → lokal → pokój).

Załączanie zdjęć i filmów prosto z telefonu.

Statusy usterek: zgłoszona → w trakcie → naprawiona.

Lista usterek z filtrami (status, typ, lokalizacja).

Badge z liczbą otwartych usterek w nawigacji.

Czas oczekiwania na naprawę widoczny na panelu głównym.

Informacja kto zgłosił i kiedy.

Rys. 11 — Lista usterek

## 5.11. Rejestr lokatorów

Centralny rejestr osób fizycznych zakwaterowanych w obiekcie. Umożliwia szybkie wyszukanie lokatora po nazwisku — kluczowe dla obsługi zapytań od Policji i Straży Granicznej.

### 5.11.1. Cel modułu

Służby mundurowe (Policja, Straż Graniczna) regularnie kontaktują się z obiektem z zapytaniami o konkretne osoby. System musi umożliwiać natychmiastowe wyszukanie lokatora po nazwisku i udzielenie informacji: z jakiej jest firmy i w jakim pokoju mieszka.

### 5.11.2. Wymagania funkcjonalne

Strona „Lokatorzy" dostępna z nawigacji głównej dla wszystkich ról.

Wyszukiwarka po imieniu i nazwisku — wyniki w czasie rzeczywistym.

Lista aktywnych lokatorów z informacjami: nazwisko, imię, firma, lokalizacja (kod pokoju), data zameldowania.

Przycisk „Wymelduj" — oznacza lokatora jako nieaktywnego z datą wymeldowania.

Przycisk „Dodaj lokatora" — otwiera formularz z polami: imię, nazwisko, firma, pokój, notatki.

Checkbox „Pokaż wymeldowanych" — przełącznik widoku aktywnych/wszystkich.

Statystyki: liczba aktywnych lokatorów, liczba firm z lokatorami.

Koordynator widzi tylko lokatorów swojej firmy.

Zarząd i Recepcja widzą wszystkich lokatorów i mogą wyszukiwać po nazwisku.

### 5.11.3. Dodawanie lokatorów z poziomu pokoju

Oprócz dedykowanej strony „Lokatorzy", system umożliwia dodawanie lokatorów bezpośrednio z widoku pokoju w panelu lokalu (sekcja 5.6).

Przycisk „Dodaj lokatora" widoczny w karcie zajętego pokoju, gdy są wolne łóżka.

Autocomplete — po kliknięciu otwiera się pole wyszukiwania z listą sugestii:

— Wyszukuje wśród znanych osób z firmy przypisanej do rezerwacji pokoju.

— Obejmuje również osoby wymeldowane (mogą wrócić do innego pokoju).

— Pokazuje: nazwisko, imię, firma, status aktywności.

Opcja „Dodaj nową osobę" na dole listy sugestii — formularz imię + nazwisko.

Wybranie osoby z autocomplete automatycznie tworzy nowy wpis lokatora w wybranym pokoju.

Po dodaniu lista lokatorów w pokoju odświeża się natychmiast.

### 5.11.4. Profil lokatora z historią

Kliknięcie w lokatora (zarówno na stronie „Lokatorzy" jak i w widoku pokoju) otwiera panel z profilem osoby i pełną historią zakwaterowań.

Nagłówek profilu: imię, nazwisko, firma, aktualny pokój (kod), status (aktywny/wymeldowany).

Sekcja „Historia zakwaterowań" — lista wszystkich pobytów lokatora:

— Lokalizacja (kod pokoju + pełny opis: budynek, moduł, lokal, pokój).

— Data zameldowania i wymeldowania.

— Oznaczenie bieżącego pobytu.

Sortowanie historii od najnowszego do najstarszego.

Rys. 12 — Rejestr lokatorów z wyszukiwarką

## 5.12. Portal Koordynatora firmy

Dedykowany panel dla przedstawicieli firm wynajmujących. Koordynator widzi tylko dane swojej firmy.

Wymagania:

Ekran powitalny z imieniem koordynatora i nazwą firmy.

Statystyki: liczba aktywnych pokoi, liczba otwartych usterek.

Przycisk „Zgłoś usterkę" — formularz ze zdjęciami/filmami.

Sekcja „Moje pokoje" — lista aktywnych rezerwacji firmy z datami i liczbą gości.

Sekcja „Moje zgłoszenia" — lista usterek zgłoszonych przez koordynatora.

Dostęp do „Lokatorzy" — podgląd i zarządzanie lokatorami swojej firmy.

Dostęp do „Pokoje" — podgląd struktury obiektu.

Logowanie własnym kontem (email + hasło).

Rys. 13 — Portal Koordynatora (widok mobilny)

## 5.13. Wersja mobilna

Cały system zaprojektowany mobile-first. Pełna funkcjonalność na tablecie i smartfonie.

Wymagania:

Responsywny layout — dostosowanie do szerokości ekranu.

Dolna nawigacja na telefonie (zamiast menu bocznego).

Menu „Więcej" z dostępem do pozostałych modułów.

Karty zamiast tabel na małych ekranach.

Obsługa dotykowa — przyciski o odpowiedniej wielkości.

Możliwość robienia zdjęć i filmów bezpośrednio z przeglądarki (przy zgłaszaniu usterek).

Rys. 14 — Rejestr lokatorów na telefonie

## 5.14. Analityka i statystyki

Moduł statystyk i wykresów dostępny wyłącznie dla roli Zarząd.

Wymagania:

Wykresy obłożenia obiektu w czasie.

Statystyki per firma: przychód, liczba rezerwacji, łóżka.

Przegląd trendów miesięcznych.

Rys. 15 — Analityka i statystyki

# 6. Wymagania niefunkcjonalne

| Wymaganie | Opis |
| --- | --- |
| Dostępność | System dostępny 24/7 z wyjątkiem zaplanowanych okien serwisowych (maks. 1h/miesiąc). |
| Wydajność | Czas odpowiedzi strony < 2 sekundy. Czas odpowiedzi API < 500ms. |
| Bezpieczeństwo | Połączenie HTTPS z ważnym certyfikatem SSL. Sesje httpOnly z flagą secure. Autoryzacja na poziomie API — każdy endpoint weryfikuje rolę użytkownika. |
| Kopie zapasowe | Codziennie automatyczny backup bazy danych. Przechowywanie kopii min. 30 dni. |
| Responsywność | System w pełni funkcjonalny na ekranach od 375px (smartfon) do 2560px (monitor 4K). |
| Przeglądarki | Chrome 100+, Firefox 100+, Safari 16+, Edge 100+. |
| Język interfejsu | Polski. |
| Pliki | Obsługa zdjęć (JPG, PNG) i filmów (MP4) do 50MB. Przechowywanie na serwerze w katalogu uploads. |

# 7. Harmonogram wdrożenia

| Termin | Faza | Zakres prac |
| --- | --- | --- |
| Tydzień 1–2 | Konfiguracja i dane | Wprowadzenie struktury obiektu (budynki, moduły, lokale, pokoje). Migracja danych kontrahentów i cenników. Konfiguracja kont użytkowników. Deploy na serwer produkcyjny z domeną klienta i SSL. |
| Tydzień 3 | Testy i poprawki | Testowanie systemu na żywych danych przez personel COP Kartoszyno. Zbieranie uwag i korekt. Wprowadzanie poprawek. |
| Tydzień 4 | Go-live i szkolenie | Uruchomienie produkcyjne. Szkolenie personelu (2h zdalne): obsługa rezerwacji, usterek, lokatorów, rozliczeń. Przekazanie dokumentacji użytkownika. |

Termin go-live: maksymalnie 4 tygodnie od podpisania umowy. Szacowany realny czas: ~2 tygodnie (system jest już zbudowany i przetestowany).

# 8. Warunki odbioru

## 8.1. Kryteria akceptacji

System zostanie uznany za odebrany gdy spełni wszystkie poniższe warunki:

Wszystkie moduły funkcjonalne opisane w rozdziale 5 działają zgodnie ze specyfikacją.

System jest dostępny pod adresem HTTPS z ważnym certyfikatem SSL.

Trzy role użytkowników (Zarząd, Recepcja, Koordynator) działają z odpowiednimi uprawnieniami.

Struktura obiektu (budynki, moduły, lokale, pokoje) jest poprawnie wprowadzona.

System działa poprawnie na komputerze, tablecie i telefonie.

Przeprowadzono szkolenie personelu (min. 2h).

## 8.2. Procedura odbioru

1. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru.

2. Zamawiający testuje system przez 5 dni roboczych.

3. Zamawiający zgłasza ewentualne uwagi (lista usterek).

4. Wykonawca naprawia usterki w ciągu 5 dni roboczych.

5. Podpisanie protokołu odbioru.

## 8.3. Gwarancja

Wykonawca udziela 3-miesięcznej gwarancji na poprawne działanie systemu od daty podpisania protokołu odbioru. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia błędów w ciągu 48h od zgłoszenia.

## 8.4. Własność i licencja

Zamawiający otrzymuje pełne prawa do kodu źródłowego systemu. System jest wdrożony na serwerze Wykonawcy lub Zamawiającego (do ustalenia). Zamawiający może zlecić rozwój systemu dowolnemu podmiotowi.

— Koniec specyfikacji —